编 制 说 明

根据区委、区政府工作部署和安排，先后多次征求区直有关部门和单位意见，现形成《2021年红谷滩区重大重点项目投资计划》，具体情况说明如下：

红谷滩区2021年重大重点项目数量共152个（同比增长29%，增加34个），总投资2146.7亿元（同比增长28%，增加471.5亿元），至2020年底完成投资712.3亿元，2021年计划投资358.5亿元（同比增长54%，增加126亿元）。其中，2021年续建项目64个（同比下降12%，减少9个），总投资1361.1亿元（同比增长33%，增加334.7亿元），2021年计划投资175.9亿元（同比增长43%，增加53.2亿元）；计划新开工项目88个（同比增长96%，增加43个）,总投资785.6亿元（同比增长21%，增加136.9亿元），2021年计划投资182.6亿元（同比增长66%，增加72.9亿元）。现将项目情况梳理如下：

重大重点项目基本概况

|  | 2021年红谷滩区重大重点项目 |
| --- | --- |
|  | 产业发展项目 | 城市建设项目 | 城市管理项目 | 社会事业项目 | 民生实事项目 | 合计 |
| 项目数量 | 66 | 18 | 25 | 24 | 19 | 152 |
| 总投资 | 1692.5 | 218.2 | 61.3 | 39.8 | 134.9 | 2146.7 |
| （亿元） |  |  |  |  |  |  |
| 至2020年底完成投资 | 651.2 | 32.9 | 10.8 | 6.2 | 11.2 | 712.3 |
| （亿元） |  |  |  |  |  |  |
| 2021年计划投资 | 276.5 | 17.1 | 21.1 | 8.2 | 35.6 | 358.5 |
| （亿元） |  |  |  |  |  |  |

| 责任单位 | 项目数量 | 总投资（亿元） | 至2020年底完成投资（亿元） | 2021年计划投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务局 | 56 | 1591.2 | 634.9 | 251.4 |
| 金融服务中心（金融办） | 4 | 14.5 | 9.9 | 2.6 |
| 科工局 | 3 | 9.1 | 0.3 | 1.3 |
| 住建局 | 17 | 209.7 | 32.9 | 16.1 |
| 城管局 | 14 | 57.2 | 10.4 | 18.5 |
| 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0.9 |
| 教体局 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
| 卫健委 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 公安分局 | 4 | 1.8 | 0.01 | 0.4 |
| 交警大队 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 城投公司 | 31 | 245 | 22.9 | 59.6 |
| 征收办 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 生米镇 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 |
| 沙井街道 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
| 九龙湖管理处 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 凤凰洲管理处 | 1 | 2.6 | 0 | 1 |
| 红角洲管理处 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 政法委 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 消防大队 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 人民法院 | 1 | 1.6 | 0 | 0.2 |
| 人民检察院 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 |
| 人武部 | 2 | 1.4 | 0 | 0.2 |
| 合计 | 152 | 2146.7 | 712.3 | 358.5 |